SPECIFICATION FONCTIONNELLE

Application de Gestion de Projet avec Diagramme de Gantt

| Nom du projet | GanttPro HTML |
| --- | --- |
| Version | 3.1 |
| Date | Juillet 2026 |
| Versions precedentes | v1.0 (Janvier 2026), v2.0 (Mars 2026), v3.0 (Juillet 2026) |
| Depot GitHub | github.com/Romube/gantt-html |
| Statut | Approuve - integrant toutes les evolutions |

# Historique des revisions

| Version | Date | Auteur | Modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Jan. 2026 | Equipe projet | Version initiale : Gantt interactif, 3 types de taches, hierarchie, zoom Jours/Semaines/Mois, exports CSV et SVG |
| 2.0 | Mar. 2026 | Equipe projet | Vue Annees, theme clair/sombre, saisie inline des dates, reordonnancement DnD, export SVG zoom-fidèle, correction timezone |
| 3.0 | Juil. 2026 | Equipe projet | Nesting des taches (DnD 3 zones + modal), export Markdown + Mermaid Gantt, corrections validation inline, README GitHub |
| 3.1 | Juil. 2026 | Equipe projet | Reclassement manuel du type d'une tache (recapitulative <-> standard/jalon) via le formulaire de modification ; une tache recapitulative sans sous-tache n'est plus jamais retrogradee automatiquement (RG-20, RG-21). |

Note v3.0 : Les elements ajoutes depuis la v2.0 sont identifies par [NOUVEAU] dans les tableaux et un encadre bleu dans le texte. Les elements ajoutes en v3.1 sont marques [NOUVEAU v3.1].

# 1. Contexte et objectifs

Cette specification decrit les fonctionnalites d'une application web autonome, developpee en HTML/CSS/JavaScript, permettant la planification et le suivi visuel d'un projet informatique sous la forme d'un diagramme de Gantt interactif.

Besoins couverts :

- Saisie et organisation intuitive des taches d'un projet.

- Representation graphique sous forme de diagramme de Gantt interactif.

- [NOUVEAU] Structuration hierarchique (taches recapitulatives, sous-taches, jalons) avec nesting libre.

- [NOUVEAU] Exports multiples : CSV, SVG (LibreOffice Impress), Markdown + Mermaid Gantt.

- Theme clair ou sombre adapte au contexte de presentation.

L'application fonctionne entierement dans un navigateur, sans serveur. Code source heberge sur github.com/Romube/gantt-html.

# 2. Perimetre de l'application

## 2.1 Fonctionnalites incluses

- CRUD complet des taches.

- Trois types : standard, jalon, recapitulative.

- [NOUVEAU] Hierarchie multi-niveaux illimitee avec nesting libre (DnD ou modal).

- Gantt interactif avec 4 niveaux de zoom : Jours, Semaines, Mois, Annees.

- Saisie directe des dates dans les colonnes du tableau.

- Reordonnancement des lignes par glisser-deposer.

- Theme clair/sombre, applique a l'ecran et aux exports SVG.

- [NOUVEAU] Exports : CSV, SVG, Markdown + Mermaid Gantt, JSON.

- Sauvegarde automatique dans le localStorage et sauvegarde/chargement JSON.

## 2.2 Fonctionnalites hors perimetre

- Gestion multi-utilisateurs ou collaborative.

- Synchronisation avec des outils externes (Jira, GitLab, MS Project).

- Chemin critique (CPM/PERT), ressources, couts.

- Export PDF ou Microsoft Project.

# 3. Architecture generale de l'interface

| Zone | Description |
| --- | --- |
| Barre d'outils | Boutons : Nouveau projet, Ajouter tache/jalon/recapitulatif, Sauvegarder, Charger, CSV, MD [NOUVEAU], SVG. Selecteur Jours/Semaines/Mois/Annees. Bouton theme clair/sombre. Navigation Aujourd'hui / Ajuster. |
| Panneau gauche - Liste | Tableau avec indentation hierarchique. Colonnes : Nom (avec poignee drag-and-drop), Debut, Fin (editables en un clic), Actions (Modifier, Ajouter sous-tache, Nester dans... [NOUVEAU], Supprimer). Largeur ajustable via splitter. |
| Panneau droit - Gantt | Diagramme SVG interactif. En-tete temporelle a 2 lignes adaptee au zoom. Barres, jalons, recapitulatifs. Scroll horizontal synchronise verticalement avec le panneau liste. |
| Barre de statut | Nombre de taches, jalons, duree projet, indicateur de sauvegarde. |

# 4. Gestion des taches

## 4.1 Attributs d'une tache

| Attribut | Type | Description | Obligatoire |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifiant (ID) | Entier auto-incremente | Cle primaire unique. Present dans l'export CSV. | Oui |
| Nom de la tache | Texte (255 car.) | Libelle affiche dans le panneau liste et dans le Gantt. | Oui |
| Description | Texte libre | Texte detaille visible dans la fenetre modale. | Non |
| Date de debut | Date (YYYY-MM-DD) | Saisie via le formulaire modal ou directement dans la colonne Debut. Calculee en heure locale. | Oui |
| Date de fin | Date (YYYY-MM-DD) | Saisie via le formulaire modal ou directement dans la colonne Fin. Si egale a la date de debut, la tache devient un jalon. | Oui |
| Type | Enumeration | STANDARD, JALON ou RECAPITULATIVE. | Oui |
| Tache parente (ID) | Entier (FK) | Reference vers la tache parente. Null si niveau racine. Modifiable via DnD ou le bouton Nester. | Non |
| Ordre d'affichage | Entier | Position dans la liste. Modifiable par glisser-deposer. | Oui |

## 4.2 Types de taches

### 4.2.1 Tache standard

Travail discret avec une duree > 0 jour. Barre bleue dans le Gantt.

### 4.2.2 Jalon

Evenement ponctuel sans duree (debut = fin). Losange orange dans le Gantt. Colonne Fin non cliquable en mode inline.

### 4.2.3 Tache recapitulative

Regroupement de sous-taches. Dates calculees automatiquement. Barre violette avec triangles aux extremites. Repliable/depliable. Une tache standard devient automatiquement recapitulative lorsqu'une sous-tache lui est nestee. [NOUVEAU v3.1] Le type peut aussi etre reclasse manuellement via le formulaire de modification, independamment de tout nesting (voir section 4.8).

## 4.3 Hierarchie et sous-taches

- Hierarchie multi-niveaux illimitee.

- Indentation visuelle de 20px par niveau.

- Repli/depli via le bouton fleche sur les taches recapitulatives.

- Suppression d'une tache recapitulative : choix entre tout supprimer ou remonter les sous-taches.

## 4.4 Creation, modification et suppression

Creation et modification via formulaire modal (nom, description, dates - toujours editables). Suppression avec confirmation. Les dates sont toujours editables, y compris pour les taches recapitulatives.

## 4.5 Saisie directe des dates dans le tableau

Les colonnes Debut et Fin sont cliquables directement dans le panneau liste.

- Un clic active un champ de date natif dans la cellule.

- La validation intervient uniquement a la sortie du champ (change + blur avec debounce 200ms) ou a l'appui sur Entree.

- Echap annule sans modification.

- Si debut > fin existante, la fin est decalee pour preserver la duree.

- Si fin < debut, la saisie est rejetee avec indicateur rouge temporaire.

## 4.6 Reordonnancement des lignes par glisser-deposer

Chaque ligne dispose d'une poignee a 6 points visible au survol. Le glissement repositionne la tache avant ou apres la cible.

## 4.7 Nesting d'une tache existante

NOUVEAU  Il est possible de transformer une tache existante en sous-tache d'une autre tache, par deux methodes complementaires.

### 4.7.1 Glisser-deposer avec 3 zones

Lors du glissement d'une ligne, la zone de depot est divisee en 3 parties :

- Zone haute (25%) : insertion AVANT la tache cible (ligne bleue en haut).

- Zone centrale (50%) : insertion DANS la tache cible (contour bleu + label 'Nester ici'). La tache cible devient recapitulative si elle ne l'est pas encore.

- Zone basse (25%) : insertion APRES la tache cible (ligne bleue en bas).

### 4.7.2 Bouton 'Nester dans...'

Un bouton contextuel (visible au survol) ouvre un modal listant toutes les taches disponibles comme parent, avec une option 'Niveau racine' pour retirer une sous-tache de son parent. La tache elle-meme et ses descendants sont exclus de la liste. La cible devient automatiquement recapitulative.

## 4.8 Reclassement manuel du type d'une tache [NOUVEAU v3.1]

Independamment du nesting, le formulaire de modification propose un reclassement manuel du type d'une tache, sans manipulation de hierarchie :

- Reclasser en tache standard : case a cocher disponible pour une tache recapitulative qui n'a plus aucune sous-tache. Elle repasse son type en standard (ou jalon selon les dates).

- Convertir en tache recapitulative : case a cocher disponible pour toute tache standard ou jalon. Elle devient une tache recapitulative vide, prete a recevoir des sous-taches ulterieurement (cf. RG-06).

# 5. Diagramme de Gantt

## 5.1 Grille temporelle - 4 niveaux de zoom

| Zoom | Ligne superieure | Ligne inferieure |
| --- | --- | --- |
| Jours | Mois + annee | Numeros de jours |
| Semaines | Mois + annee | Numeros de semaines ISO (S1, S2...) |
| Mois | Annee | Mois abreges (Jan, Fev...) |
| Annees | Annee (ex. 2026) | Trimestres T1/T2/T3/T4 (en bleu accent) |

La grille s'etend avec une marge de 10% de chaque cote. Une ligne rouge pointillee materialise la date du jour. La fonction 'Ajuster' choisit automatiquement le zoom le plus adapte, y compris la vue Annees pour les projets multi-annuels.

## 5.2 Representations

- Tache standard : barre bleue, hauteur 22px, coins arrondis. Nom a l'interieur ou a droite.

- Jalon : losange orange centre sur la date. Label a droite.

- Tache recapitulative : barre violette, triangles aux extremites, hauteur 18px. Repliable.

- Barres interactives : deplacement horizontal (DnD) et redimensionnement par les bords.

## 5.3 Navigation

- Scroll horizontal via barre de defilement ou molette.

- Synchronisation verticale garantie entre panneau liste et Gantt.

- Bouton 'Aujourd'hui' : recentre la vue sur la date courante.

- Bouton 'Ajuster' : selectionne le zoom optimal.

# 6. Fonctionnalites d'export

## 6.1 Export CSV

Encodage UTF-8 avec BOM, separateur point-virgule, dates YYYY-MM-DD. Colonnes : ID, NOM, TYPE, NIVEAU, ID_PARENT, DATE_DEBUT, DATE_FIN, DUREE_JOURS, DESCRIPTION. Nom du fichier : [projet]_gantt_[date].csv.

## 6.2 Export SVG

Format vectoriel nativement supporte par LibreOffice Impress (Insertion > Image). Reproduit fidelement le diagramme tel qu'affiche : zoom actif, theme (clair ou sombre), periode choisie.

| Zoom actif | Ligne superieure SVG | Ligne inferieure SVG |
| --- | --- | --- |
| Jours | Mois + annee | Numeros de jours |
| Semaines | Mois + annee | S1, S2... (numeros ISO) |
| Mois | Annee | Jan, Fev... (mois abreges) |
| Annees | Annee (ex. 2026) | T1/T2/T3/T4 (trimestres en bleu) |

Parametres : hauteur de ligne (Compact/Standard/Confortable), periode (Tout le projet / Periode visible). Legende en bas (barre, jalon, recapitulatif, marqueur Aujourd'hui).

## 6.3 Export Markdown

NOUVEAU  L'export Markdown produit un fichier .md contenant trois sections, telecharge avec le nom [projet]_gantt_[date].md.

| Section | Contenu |
| --- | --- |
| En-tete | Titre du projet (# H1) et date d'export. |
| Tableau du planning | Tableau Markdown avec colonnes N, Tache (emojis + indentation), Type, Debut, Fin, Duree. Les taches recapitulatives sont en gras. |
| Diagramme Mermaid | Bloc ```mermaid``` contenant un gantt Mermaid avec sections (depuis les taches recapitulatives de niveau 0), taches standards et jalons. Rendu automatiquement sur GitHub, GitLab, Notion, Obsidian. |
| Tableau des jalons | Tableau distinct listant uniquement les jalons avec leur date, si le projet en contient. |

# 7. Theme clair / sombre

Deux themes basculables en un clic depuis la barre d'outils. Le theme actif est applique a l'affichage a l'ecran et au fichier SVG exporte.

| Element | Theme sombre (defaut) | Theme clair |
| --- | --- | --- |
| Fond principal | #0D1117 (noir) | #FFFFFF (blanc) |
| Surfaces | #161B22 / #1C2128 | #F6F8FA / #EAEEF2 |
| Texte | #E6EDF3 (blanc casse) | #1F2328 (quasi-noir) |
| Bordures | #30363D (gris sombre) | #D0D7DE (gris clair) |
| Accent | #58A6FF (bleu clair) | #0969DA (bleu GitHub) |
| Jalon | #F0A500 (orange vif) | #BF8700 (orange fonce) |
| Recapitulatif | #BC8CFF (violet clair) | #8250DF (violet GitHub) |
| Aujourd'hui | #FF6B6B (rouge clair) | #CF222E (rouge fonce) |
| Export SVG | Fond sombre, textes clairs | Fond blanc, textes sombres |

# 8. Regles de gestion

| Ref. | Regle de gestion | Priorite |
| --- | --- | --- |
| RG-01 | Si date_debut = date_fin, la tache est automatiquement traitee comme un jalon. | OBLIGATOIRE |
| RG-02 | La date de fin ne peut pas etre anterieure a la date de debut (validation dans le modal et inline). | OBLIGATOIRE |
| RG-03 | Le nom d'une tache ne peut pas etre vide. | OBLIGATOIRE |
| RG-04 | Les dates d'une tache recapitulative sont calculees : debut = min(debuts sous-taches), fin = max(fins sous-taches). | OBLIGATOIRE |
| RG-05 | Toute modification de dates d'une sous-tache entraine le recalcul de toutes ses taches recapitulatives ancetres. | OBLIGATOIRE |
| RG-06 | Une tache recapitulative sans sous-tache a des dates editables manuellement. | IMPORTANT |
| RG-07 | L'identifiant d'une tache est unique et jamais reutilise. | OBLIGATOIRE |
| RG-08 | La suppression d'une tache recapitulative propose : (a) tout supprimer, (b) remonter les sous-taches. | IMPORTANT |
| RG-09 | Les donnees sont sauvegardees automatiquement dans le localStorage a chaque modification. | IMPORTANT |
| RG-10 | L'export CSV respecte l'ordre d'affichage avec le niveau hierarchique. | OBLIGATOIRE |
| RG-11 | L'export SVG reproduit fidelement le diagramme (zoom, theme, periode) tel qu'affiche a l'ecran. | OBLIGATOIRE |
| RG-12 | Le DnD de reordonnancement ne peut pas creer de boucle hierarchique. | OBLIGATOIRE |
| RG-13 | Lors de la saisie inline de la date de debut, si la nouvelle valeur est posterieure a la fin, la fin est decalee pour preserver la duree. | IMPORTANT |
| RG-14 | La saisie inline ne valide qu'a la sortie du champ (change ou blur differe 200ms), jamais pendant la frappe. | OBLIGATOIRE |
| RG-15 | Toutes les dates sont calculees en heure locale (pas de decalage UTC/timezone). | OBLIGATOIRE |
| RG-16 | La largeur minimale d'une barre de tache dans le Gantt est de 4px. | IMPORTANT |
| RG-17 | * Lors d'un nesting par DnD (zone centrale), la tache cible devient automatiquement recapitulative si elle ne l'est pas encore, et ses dates sont recalculees immediatement. | OBLIGATOIRE |
| RG-18 | * Il est impossible de nester une tache dans l'un de ses propres descendants (protection anti-boucle). | OBLIGATOIRE |
| RG-19 | * L'export Markdown genere un diagramme Mermaid valide rendable par GitHub, GitLab, Notion et Obsidian. | IMPORTANT |
| RG-20 | * Une tache recapitulative sans sous-tache n'est jamais retrogradee automatiquement (glisser-depose, suppression, nesting) : elle conserve son type et ses dates restent editables manuellement (cf. RG-06). | IMPORTANT |
| RG-21 | * Le formulaire de modification permet un reclassement manuel du type : une tache recapitulative sans sous-tache peut redevenir standard/jalon, et une tache standard ou jalon peut devenir recapitulative (sans sous-tache). | IMPORTANT |

# 9. Interfaces utilisateur detaillees

## 9.1 Barre d'outils

| Bouton / Controle | Action |
| --- | --- |
| Nouveau projet | Reinitialise le projet apres confirmation. |
| Ajouter une tache | Ouvre le formulaire de creation d'une tache standard. |
| Ajouter un jalon | Ouvre le formulaire avec les deux dates a aujourd'hui. |
| Ajouter tache recapitulative | Ouvre le formulaire de creation d'une tache recapitulative. |
| Jours / Semaines / Mois / Annees | Selecteur de granularite. Modifie l'echelle du Gantt et l'en-tete exporte en SVG. |
| Theme Clair / Sombre | Bascule le theme. L'icone et le libelle indiquent le theme cible. |
| Aujourd'hui | Recentre la vue Gantt sur la date courante. |
| Ajuster | Selectionne le zoom optimal pour afficher tout le projet. |
| Sauvegarder | Telecharge le projet au format JSON. |
| Charger | Charge un projet depuis un fichier JSON. |
| CSV | Genere et telecharge le fichier CSV. |
| MD [NOUVEAU] | Genere et telecharge le fichier Markdown avec tableau + diagramme Mermaid Gantt. |
| SVG | Ouvre la boite de dialogue d'export SVG. |

## 9.2 Panneau liste des taches

- Poignee de deplacement (6 points) visible au survol, a gauche du nom.

- Bouton repli/depli pour les taches recapitulatives.

- Icone de type : barre bleue (standard), losange orange (jalon), barre violette (recapitulatif).

- Colonnes Debut et Fin : clic unique pour activer la saisie inline avec validaiton differee.

- [NOUVEAU] Boutons d'action au survol : Modifier, Ajouter sous-tache, Nester dans... [NOUVEAU], Supprimer.

## 9.3 Interactions Gantt

- Survol d'une barre : tooltip (nom, dates, duree, description).

- Clic : selection de la tache (surbrillance dans le panneau liste).

- Double-clic : ouverture du formulaire de modification.

- Glisser-deposer horizontal : deplace les deux dates en conservant la duree.

- Redimensionnement gauche/droit : modifie date de debut ou de fin.

# 10. Exigences non fonctionnelles

| Categorie | Exigence |
| --- | --- |
| Performance | Gantt fluide (>30 fps) pour 500 taches. Exports en <3 secondes. |
| Compatibilite navigateurs | Chrome 110+, Firefox 110+, Edge 110+, Safari 16+. |
| Compatibilite LibreOffice | SVG importables dans LibreOffice Impress 7.x et 24.x. CSV correctement interprete par LibreOffice Calc (UTF-8 BOM, separateur ;). |
| Export Markdown | Diagramme Mermaid Gantt rendable par GitHub, GitLab, Notion et Obsidian sans configuration supplementaire. |
| Autonomie | Fonctionne hors ligne apres le premier chargement. Aucun appel reseau requis. |
| Persistance | Sauvegarde automatique dans le localStorage. Sauvegarde/chargement manuel JSON. |
| Gestion des dates | Toutes les dates sont traitees en heure locale (UTC+1/+2 en Europe) sans decalage. |
| Syntaxe JS | Le fichier HTML ne doit contenir aucune erreur de syntaxe JavaScript (valide par Node.js --check). |
| Versionning | Code source heberge sur GitHub (github.com/Romube/gantt-html). Chaque evolution fait l'objet d'un commit descriptif avec message conventionnel (feat/fix). |
| Maintenabilite | Fichier HTML unique auto-suffisant. Code structure en modules logiques. |

# 11. Glossaire

| Terme | Definition |
| --- | --- |
| Diagramme de Gantt | Outil de planification visuelle representant des taches sous forme de barres horizontales sur une ligne de temps. |
| Jalon | Evenement ponctuel sans duree. Represente par un losange dans le Gantt. |
| Tache recapitulative | Tache de regroupement dont les dates englobent automatiquement celles de ses sous-taches. Peut exister sans sous-tache (etat valide, dates alors editables manuellement) ; reclassable manuellement en tache standard le cas echeant. |
| Sous-tache | Tache dont le niveau hierarchique est inferieur a la tache parente. |
| Nesting | Action de faire d'une tache existante une sous-tache d'une autre, soit par DnD (zone centrale), soit par le bouton 'Nester dans...'. |
| Vue Annees | Niveau de zoom affichant les annees en ligne superieure et les trimestres (T1-T4) en ligne inferieure. |
| Theme clair/sombre | Palette de couleurs de l'interface, refletee dans l'export SVG. |
| Saisie inline | Saisie d'une date directement dans une cellule du tableau, validee a la sortie du champ. |
| DnD (Drag and Drop) | Glisser-deposer. Utilise pour le reordonnancement, le nesting (3 zones) et le deplacement/redimensionnement des barres. |
| Mermaid | Langage de description de diagrammes en texte brut, supporte nativement par GitHub, GitLab, Notion et Obsidian pour generer des visuels. |
| CSV | Format texte structure en colonnes separees par un delimiteur (ici le point-virgule). Compatible LibreOffice Calc. |
| SVG | Format d'image vectorielle en XML. Vectoriel = redimensionnable sans perte. |
| LocalStorage | Stockage persistant cote navigateur, sans serveur. |
| ISO 8601 | Norme de representation des dates (YYYY-MM-DD) et numeration des semaines (debutant le lundi). |
| UTC / Timezone | Pour eviter le decalage d'un jour en Europe (UTC+1/+2), toutes les dates sont calculees avec getDate()/getMonth()/getFullYear() en heure locale. |

-- Fin de la specification fonctionnelle GanttPro HTML v3.1 --